ICE 프레임워크

AI 에이전트 개발 우선순위 선정 가이드

인재개발실  |  2026년 04월

# 1. ICE 프레임워크란?

ICE는 여러 아이디어나 Pain Point 중 어떤 것을 먼저 개발할 것인가를 팀이 주관적 느낌이 아닌 숫자 근거로 합의하게 해주는 우선순위 결정 도구입니다.

ICE Score  =  I (Impact)  ×  C (Confidence)  ×  E (Ease)

각 항목을 1~10점으로 평가하여 최대 1,000점까지 산출됩니다.

# 2. 채점 기준

## I · Impact (임팩트)

이 문제를 해결했을 때 업무에 얼마나 큰 효과가 있나요?

| 점수 | 기준 |
| --- | --- |
| 9~10점 | 주 5시간 이상 절감, 매출·리스크에 직접 영향 |
| 7~8점 | 주 2~4시간 절감, 오류율 대폭 감소 |
| 4~6점 | 주 1시간 이하 절감, 편의성 개선 |
| 1~3점 | 체감 효과 미미, 있으면 좋은 수준 |

## C · Confidence (확신도)

이 문제가 실제로 존재하고 AI로 해결 가능하다고 얼마나 확신하나요?

| 점수 | 기준 |
| --- | --- |
| 9~10점 | 데이터·수치로 문제 존재 입증 가능 |
| 7~8점 | 팀원 과반이 동일 문제 경험 |
| 4~6점 | 일부만 경험, 빈도 불확실 |
| 1~3점 | 추측 수준, 근거 데이터 없음 |

## E · Ease (실현 용이성)

올거나이즈(Alli)로 구현하는 것이 얼마나 쉬운가요?

| 점수 | 기준 |
| --- | --- |
| 9~10점 | 문서 업로드 + Q&A 에이전트로 해결 (1~2시간) |
| 7~8점 | 노드 3~5개 워크플로우로 해결 (반나절) |
| 4~6점 | 외부 시스템 API 연동 필요 (1~2일) |
| 1~3점 | 핵심 데이터가 외부 시스템에 있어 연동 난이도 높음 |

# 3. 채점 예시

| Pain Point | I | C | E | ICE Score | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사규/규정집 질문 자동 응답 | 8 | 9 | 9 | 648 | 즉시 실행 |
| 신입사원 온보딩 Q&A 봇 | 7 | 8 | 9 | 504 | 즉시 실행 |
| 리서치 보고서 요약 자동화 | 9 | 7 | 7 | 441 | 우선 검토 |
| 고객 계약서 핵심 조항 추출 | 8 | 8 | 5 | 320 | 우선 검토 |
| ERP 데이터 자동 리포팅 | 9 | 6 | 2 | 108 | 장기 과제 |

# 4. 점수 해석 가이드

| 점수 범위 | 판정 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 500점 이상 | 즉시 실행 | 워크숍 당일 프로토타입 제작 대상 |
| 200~499점 | 우선 검토 | 다음 스프린트 후보 항목 |
| 100~199점 | 장기 과제 | 추가 검토 후 로드맵에 편입 |
| 100점 미만 | 보류 | 이번 워크숍 범위 외로 분리 |

# 5. Impact × Ease 사분면 매트릭스

ICE Score가 높더라도 Ease가 낮은 항목(전략 과제)은 당장 워크숍에서 만들기 어렵습니다.
Quick Win 영역을 워크숍 첫 번째 구현 대상으로 선정하고, 전략 과제는 별도 프로젝트로 추진하는 것을 권장합니다.

| 조건 | 사분면 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| Impact 높음 Ease 높음 | Quick Win ★ | 워크숍 당일 제작 가능, 최우선 |
| Impact 높음 Ease 낮음 | 전략 과제 | 중장기 로드맵 편입 |
| Impact 낮음 Ease 높음 | 패스 | 우선순위 낮음 |
| Impact 낮음 Ease 낮음 | 장기 검토 | 현재는 보류 |

# 6. 워크숍 활용 흐름

| 단계 | 구분 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 사전 준비 (1~2주 전) | • Pain Point 설문 링크 생성 • 참가자 20명에게 설문 배포 • 응답 수집 및 모니터링 |
| 2 | Session 1 (60분) | • ICE 채점 기준 설명 (5분) • Pain Point 목록 공유 (10분) • 팀별 I·C·E 점수 부여 (30분) • 상위 항목 합의 선정 (15분) |
| 3 | Session 2 (60분) | • 선정된 항목 프로토타입 설계 • 올거나이즈 구현 실습 • 팀별 결과 발표 및 피드백 |
| 4 | 결과 활용 | • ICE Score 결과 CSV 저장 • Quick Win 항목 즉시 개발 착수 • 로드맵에 중장기 과제 편입 |

# 7. 사전 설문 기본 질문 (참고용)

아래 3가지 기본 질문을 바탕으로 설문을 구성하세요. 필요에 따라 질문을 추가·변경할 수 있습니다.

Q1. 현재 업무에서 가장 반복적이고 시간이 많이 걸리는 작업은 무엇인가요?

Q2. AI가 자동화해줬으면 하는 업무를 구체적으로 적어주세요 (최대 3가지)

Q3. 위 업무를 처리하는 데 주당 몇 시간 정도 소요되나요?
   (1시간 미만 / 1~3시간 / 3~5시간 / 5~10시간 / 10시간 이상)

본 문서는 HRD Workspace ICE 우선순위 채점 시스템에서 생성되었습니다.
생성일: 2026년 04월 12일  |  인재개발실